STOCKLITE | FLUTTER MOBILE

KẾ HOẠCH TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN MOBILE

Backlog triển khai, API mapping, tiêu chí hoàn thành và kế hoạch kiểm thử

| Phiên bản | 1.0 - Kế hoạch làm tiếp sau đợt đối chiếu report/source |
| --- | --- |
| Ngày lập | 28/07/2026 |
| Phạm vi | Flutter Mobile - Android MVP cho nhân viên hiện trường/kho/xưởng |

Mục tiêu sử dụng: Dùng tài liệu này làm danh sách công việc chính thức cho mobile. Mỗi hạng mục chỉ được đánh dấu hoàn thành khi code, API thật, xử lý lỗi và kiểm thử tương ứng đều đạt tiêu chí nghiệm thu.

# 1. Cách sử dụng tài liệu

Bắt đầu từ các hạng mục P0; không triển khai P1 nếu nền tảng phiên đăng nhập và API client chưa hoàn tất.

Mỗi task tạo một nhánh code hoặc một nhóm commit nhỏ, có test và bằng chứng chạy trên emulator/thiết bị.

Khi endpoint backend chưa sẵn sàng, chốt contract request/response bằng DTO và fake repository; không thay bằng dữ liệu hard-code trong production path.

Cập nhật trạng thái task theo bốn mức: Chưa làm, Đang làm, Chờ backend, Hoàn thành.

Chỉ đánh dấu Hoàn thành khi đạt toàn bộ tiêu chí nghiệm thu của task.

# 2. Baseline và nguyên tắc ưu tiên

Baseline đề xuất: SRS v2.1/v2.2 + RTW + FDS v2.3.0 là nguồn kiểm soát nghiệp vụ. Screen Design dùng làm tham chiếu UI nhưng phải được hiệu chỉnh nếu mâu thuẫn với FDS về BLE, role hoặc API.

BLE kết nối trực tiếp từ Flutter tới ESP32/HX711; không tạo màn/backend quản lý device registry cho luồng mobile.

Cân chỉ tạo bằng chứng; không được trực tiếp cộng/trừ tồn kho.

Mọi thao tác thay đổi tồn phải nằm trong chứng từ được xác nhận và có idempotency/operation key.

Mobile phải lọc chức năng theo role: Procurement, Warehouse, Milling và Sales Staff.

Toàn bộ nhãn, lỗi, dialog và thông báo cho người dùng hiển thị tiếng Việt.

# 3. Hiện trạng source tại thời điểm lập kế hoạch

| Khu vực | Đã có | Khoảng trống chính | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Nền tảng | Feature-first, route, theme, API client, state UI | API client mới có GET/POST | Khá |
| Auth | Login API và model session | Secure storage, refresh, logout API, role guard | Một phần |
| Home | UI 6 tab và shortcut | Task queue/số liệu còn hard-code | Chỉ UI |
| Thu mua | Schedule API, detail, form tạo purchase order | Chưa đúng Paddy Receipt + BLE evidence | Một phần |
| BLE | Scan/connect/notify/TARE/RESET/CALIBRATE | Chưa local stability window và CaptureRequestId | Khá |
| QR | Camera thật, đọc barcode/QR | Chưa resolve API/context validation; còn demo data | Một phần |
| Kiểm chất | Đọc/tạo inspection API | Thiếu quarantine decision workflow | Khá |
| Kiểm kê | Tạo stocktake draft | Thiếu assigned session, variance, submit/approval | Một phần |
| Xay xát | List/detail/complete và UI cân bao | Hàm lưu rice/bran bags đang rỗng | Một phần |
| Giao hàng | Tạo/confirm Sales Order | Chưa packing/outbound dispatch/evidence | Một phần |
| Thông báo | Tải REST | Chưa FCM/device token/deep-link | Một phần |
| Lịch sử/Báo cáo | Có UI và mock repository | Chưa API production | Chưa hoàn tất |
| Return/Transfer | Chưa có module | Thiếu toàn bộ luồng mobile | Chưa làm |
| Kiểm thử | 159 unit/widget test pass; analyze pass | Chưa xác nhận full integration/hardware | Tốt |

# 4. Definition of Done chung

UI bám đúng trạng thái loading, populated, empty, validation, API error, unauthorized và offline khi áp dụng.

Không còn dữ liệu demo/hard-code trong đường chạy production của chức năng.

Request/response đúng contract backend; lỗi 400/401/403/404/409/422/500 có thông báo phù hợp.

Dữ liệu nhập không mất khi request thất bại; nút submit chống double tap.

Có unit test cho mapper/repository, widget test cho trạng thái chính và integration test cho happy path.

Chạy `flutter analyze` và `flutter test` thành công.

Đã kiểm tra trên Android emulator; chức năng BLE/camera phải kiểm tra thêm trên thiết bị thật.

Tài liệu API/status và test evidence được cập nhật cùng thay đổi code.

# 5. Backlog P0 - Phải hoàn thành trước

### MOB-001 - Mở rộng API client

| Ưu tiên | P0 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | ApiClient chỉ hỗ trợ GET và POST. |
| Cần thực hiện | Bổ sung PUT, PATCH, DELETE; chuẩn hóa request body, error mapping, retry chỉ cho request an toàn và xử lý HTTP 401/409. |
| API/Phụ thuộc | Phụ thuộc contract chung của backend. |
| File dự kiến | lib/core/api/api_client.dart |

Tiêu chí hoàn thành

Test đủ method và header Bearer.

409 giữ nguyên dữ liệu form và yêu cầu reload.

Không retry POST/PUT gây lặp giao dịch.

### MOB-002 - Secure session và app bootstrap

| Ưu tiên | P0 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Token chỉ lưu tại biến static trong RAM. |
| Cần thực hiện | Thêm flutter_secure_storage; lưu access/refresh token; khi mở app tải session, kiểm tra hạn và quyết định Login/Home. |
| API/Phụ thuộc | Auth login response; token expiry claims hoặc endpoint session. |
| File dự kiến | pubspec.yaml; lib/features/auth/data/*; lib/app/app.dart |

Tiêu chí hoàn thành

Token không xuất hiện trong log/plain preferences.

Đóng/mở app vẫn phục hồi phiên hợp lệ.

Session hỏng hoặc hết hạn quay về Login an toàn.

### MOB-003 - Refresh token và logout server

| Ưu tiên | P0 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Có refreshToken trong model nhưng chưa dùng; logout chỉ xóa RAM. |
| Cần thực hiện | Thêm refresh flow có khóa đồng thời; gọi logout/revoke endpoint; xóa secure storage kể cả khi logout API lỗi. |
| API/Phụ thuộc | POST /api/v1/auth/refresh; POST /api/v1/auth/logout (xác nhận với backend). |
| File dự kiến | lib/features/auth/data/*; lib/features/account/* |

Tiêu chí hoàn thành

Nhiều request 401 chỉ kích hoạt một lần refresh.

Refresh thất bại không chạy lại business action.

Logout xóa toàn bộ token và về Login.

### MOB-004 - Role/permission navigation guard

| Ưu tiên | P0 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Login luôn chuyển Home; role chủ yếu chỉ dùng để hiển thị hồ sơ. |
| Cần thực hiện | Parse roles/actions/warehouse access; cấu hình quick action và deep-link theo permission; chặn route không hợp lệ ở client và vẫn tin backend là lớp authorization cuối. |
| API/Phụ thuộc | GET /api/v1/auth/me hoặc claims trả từ login. |
| File dự kiến | lib/core/routes/*; lib/features/auth/models/*; lib/features/home/* |

Tiêu chí hoàn thành

Procurement không thấy dispatch/stocktake nếu không có quyền.

Warehouse không mở task ngoài kho được giao.

Deep-link trái quyền hiển thị thông báo 403.

### MOB-010 - Mobile Home Task Queue

| Ưu tiên | P0 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Home có số 4/3/2 và ba task hard-code. |
| Cần thực hiện | Tạo MobileTask model/repository; tải queue theo role/kho; nhóm today/overdue/upcoming; deep-link vào đúng chứng từ. |
| API/Phụ thuộc | GET /api/v1/mobile/tasks?warehouseId=... |
| File dự kiến | lib/features/home/models; lib/features/home/data; home_today_tab.dart |

Tiêu chí hoàn thành

Không còn task demo.

Empty/error/retry đúng thiết kế.

Mỗi loại task truyền đủ documentId/context vào màn đích.

### MOB-020 - Paddy Purchase Receipt đúng nghiệp vụ

| Ưu tiên | P0 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Form hiện tạo Purchase Order với Supplier và SKU. |
| Cần thực hiện | Chuyển flow sang Schedule -> Farmer -> Paddy Receipt; nhập giống lúa, kg thực tế, giá, đã trả, chất lượng ban đầu; confirm tạo PaddyLot và payable theo backend. |
| API/Phụ thuộc | GET schedule/farmer; POST purchase receipts; confirm endpoint theo FDS/backend. |
| File dự kiến | lib/features/thu_mua/* |

Tiêu chí hoàn thành

Một schedule tạo được nhiều receipt.

Farmer và schedule context không bị mất.

Confirm thành công trả receiptId/lotId; retry không tạo trùng.

### MOB-021 - BLE weight evidence và idempotency

| Ưu tiên | P0 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | BLE kết nối thật nhưng chưa có evidence DTO/CaptureRequestId. |
| Cần thực hiện | Tạo WeightCapture model; local stability window; xác nhận giá trị; manual fallback bắt buộc lý do; gắn evidence vào purchase/outbound payload. |
| API/Phụ thuộc | Direct BLE local; normal purchase/outbound API, không có device API. |
| File dự kiến | lib/features/scale/*; purchase/outbound DTOs |

Tiêu chí hoàn thành

Chỉ cho Take Value khi >0, không overload và ổn định <=0,10 kg trong >=2 giây.

Evidence có source/device/time/stability/confirmer/CaptureRequestId.

Retry cùng CaptureRequestId không tạo bản ghi mới.

### MOB-030 - QR resolve và context validation

| Ưu tiên | P0 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Camera đọc mã local; success view còn dữ liệu demo. |
| Cần thực hiện | Gọi API resolve; hiển thị đúng lot/SKU/location; hỗ trợ lookup và document mode; thêm manual code fallback. |
| API/Phụ thuộc | GET /api/v1/qr/resolve; GET /api/v1/paddy-lots/{id}. |
| File dự kiến | lib/features/scan/*; lib/features/products/* |

Tiêu chí hoàn thành

Xóa toàn bộ Bóng đèn LED/SKU demo.

QR sai chứng từ bị từ chối mà không thay đổi state.

Lot quarantine có badge khóa và không selectable.

### MOB-040 - Outbound Packing và Dispatch

| Ưu tiên | P0 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Mobile mới tạo/confirm Sales Order. |
| Cần thực hiện | Tải outbound task; xác thực reserved lines/QR; cân BLE/manual; lưu packing lines/evidence; confirm dispatch với RowVersion/operation key. |
| API/Phụ thuộc | GET outbound/{id}; PUT outbound/{id}/lines; PUT outbound/{id}/dispatch. |
| File dự kiến | lib/features/giao_hang/*; lib/features/scale/* |

Tiêu chí hoàn thành

Không dispatch nếu thiếu source SalesOrder hoặc reserved stock.

409 reload tồn và không có partial stock effect.

Success trả outbound code và trạng thái giao hàng.

# 6. Backlog P1 - Hoàn thiện nghiệp vụ MVP

### MOB-050 - Milling output persistence

| Ưu tiên | P1 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | List/detail/complete đã nối API nhưng saveRiceBags/saveBranBags rỗng. |
| Cần thực hiện | Chốt DTO output; lưu từng output line/bag count/weight/by-product/location trước khi complete; giữ dữ liệu local khi mạng lỗi. |
| API/Phụ thuộc | Endpoint output lines cần backend xác nhận; POST complete hiện có. |
| File dự kiến | lib/features/milling/* |

Tiêu chí hoàn thành

Không invent bag record từ tổng backend.

Không complete khi chưa có gạo đầu ra hợp lệ.

Complete chỉ chạy một lần và hiển thị yield/loss.

### MOB-060 - Quality và quarantine decision

| Ưu tiên | P1 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đã đọc/tạo inspection. |
| Cần thực hiện | Bổ sung action quarantine/release/drying/rework/reinspect/disposal theo permission; cập nhật trạng thái lot và cảnh báo. |
| API/Phụ thuộc | Quality/lot status endpoints theo backend. |
| File dự kiến | lib/features/quality_inspection/* |

Tiêu chí hoàn thành

Lot vượt ngưỡng bị khóa sale/milling.

Mỗi quyết định có actor, time và reason.

Warehouse Staff không thực hiện action chỉ Owner được phép.

### MOB-070 - Stocktake assigned session và submit count

| Ưu tiên | P1 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Hiện tự chọn kho nhiều tồn nhất và tạo draft mới. |
| Cần thực hiện | Mở task được giao; tải scope zone/column/lot/SKU; scan location/lot; nhập counted kg/bag count; gửi counts và discrepancy note. |
| API/Phụ thuộc | GET stocktakes/{id}; PUT stocktakes/{id}/counts. |
| File dự kiến | lib/features/kho/*; lib/features/scan/* |

Tiêu chí hoàn thành

Counted >=0 và hỗ trợ giá trị 0.

Hiển thị system, counted, signed variance và variance %.

Mobile chỉ submit count; Owner approval theo permission/backend.

### MOB-080 - Customer Return mobile

| Ưu tiên | P1 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa có feature. |
| Cần thực hiện | Tạo return task/detail; scan sản phẩm trả; ghi good/damaged, reason/evidence; chọn restock/quarantine location; confirm. |
| API/Phụ thuộc | GET/POST customer-returns; PUT approve/confirm theo role. |
| File dự kiến | lib/features/returns/* (mới) |

Tiêu chí hoàn thành

Không đổi stock trước approval + inspection.

Good + damaged không vượt returned quantity.

Không thực hiện refund/debt automation ngoài MVP.

### MOB-081 - Internal Stock Transfer mobile

| Ưu tiên | P1 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Chưa có feature. |
| Cần thực hiện | Tạo danh sách/detail transfer; scan tại nguồn; confirm dispatch; scan/receive tại đích; xử lý partial/discrepancy. |
| API/Phụ thuộc | Stock transfer list/detail/dispatch/receive endpoints. |
| File dự kiến | lib/features/stock_transfer/* (mới) |

Tiêu chí hoàn thành

Nguồn và đích khác nhau.

Không chuyển stock quarantine hoặc vượt available.

Hai transaction nguồn/đích dùng cùng transfer reference.

### MOB-090 - Own Activity History

| Ưu tiên | P1 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | UI dùng MockOperationHistoryRepository. |
| Cần thực hiện | Tạo API repository, paging, date/type filter, activity detail và link chứng từ nguồn. |
| API/Phụ thuộc | GET /api/v1/activity-logs/mine. |
| File dự kiến | lib/features/history/* |

Tiêu chí hoàn thành

Backend luôn scope theo current user.

History read-only.

Empty/error/retry và paging hoạt động.

### MOB-091 - Profile và change password thật

| Ưu tiên | P1 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Profile đã nối API; change password đang giả lập thành công. |
| Cần thực hiện | Gọi change-password, validate theo policy backend, xử lý logout các session nếu được yêu cầu. |
| API/Phụ thuộc | PUT /api/v1/auth/change-password hoặc endpoint backend thống nhất. |
| File dự kiến | lib/features/account/* |

Tiêu chí hoàn thành

Không báo thành công nếu backend chưa thành công.

Sai mật khẩu hiện tại hiển thị đúng lỗi.

Sau đổi mật khẩu xử lý session theo policy.

### MOB-092 - FCM notification và deep-link

| Ưu tiên | P1 |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Thông báo mới tải REST, chưa push. |
| Cần thực hiện | Thêm Firebase Messaging; xin quyền; register/update/delete token; xử lý foreground/background/tap notification. |
| API/Phụ thuộc | POST /api/v1/user-devices; notification API/deep-link metadata. |
| File dự kiến | pubspec.yaml; android/*; lib/features/notifications/* |

Tiêu chí hoàn thành

Một device token không đăng ký trùng.

Tap notification mở đúng task nếu có quyền.

Logout xóa/unregister device token phù hợp.

# 7. Backlog P2 - Hardening và trải nghiệm

| ID | Hạng mục | Kết quả cần đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| MOB-100 | Offline/sync feedback | Banner offline, giữ draft, retry có kiểm soát, hiển thị trạng thái đồng bộ | Không cache business data nhạy cảm khi chưa có chính sách |
| MOB-101 | Inventory statistics | KPI tồn theo trạng thái, activity/top movement nếu baseline giữ màn này | Chỉ làm sau khi team chốt FDS vs Screen Design |
| MOB-102 | Accessibility | Touch target >=44x44, semantic labels, contrast, text scale | Kiểm tra máy màn hình nhỏ |
| MOB-103 | Performance | Lookup <=3 giây; scan/attach response <=2 giây p95 trong môi trường demo | Đo thay vì ước lượng |
| MOB-104 | Observability | Correlation ID, log an toàn, crash reporting | Không log token/password/PII đầy đủ |
| MOB-105 | Localization cleanup | Toàn bộ source UTF-8, không mojibake, thông báo tiếng Việt thống nhất | Rà soát các comment/string cũ |
| MOB-106 | Reports mobile | Chỉ triển khai nếu được xác nhận là mobile scope | Hiện repository đang mock |

# 8. Ma trận API cần chốt với backend

| Nhóm | API dự kiến | Mobile dùng để | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | POST login / refresh / logout; GET auth/me; PUT change-password | Session, role, bảo mật tài khoản | Login/me một phần; còn lại cần nối/chốt |
| Home | GET /api/v1/mobile/tasks | Task queue theo role/kho | Chưa có trong mobile |
| FCM | POST/DELETE /api/v1/user-devices | Đăng ký device token | Chưa có |
| Purchase | Schedule/detail; receipt create/confirm | Thu mua lúa và tạo lot | Schedule có; receipt chưa đúng baseline |
| QR | GET /api/v1/qr/resolve | Resolve lot/SKU/location và context | Chưa có |
| Put-away | GET suggestion; PUT confirm/override | Xếp lô vào cột | Chưa có |
| Quality | GET/POST inspection; status/decision APIs | Kiểm chất/quarantine | Inspection có; decision thiếu |
| Milling | GET order; save outputs; POST complete | Đầu ra, by-product, hoàn tất | List/detail/complete có; outputs thiếu |
| Outbound | GET detail; PUT lines; PUT dispatch | Packing, evidence, trừ tồn | Chưa đúng flow |
| Stocktake | GET detail; PUT counts; approve/reject | Đếm và gửi chênh lệch | Mới tạo draft |
| Return | GET/POST; PUT approve/confirm | Restock/quarantine hàng trả | Chưa có |
| Transfer | GET/POST; PUT dispatch/receive | Chuyển kho | Chưa có |
| History | GET /api/v1/activity-logs/mine | Lịch sử cá nhân | Mobile đang mock |
| Notification | GET/POST notification list/read | Danh sách, unread, deep-link | Có tải list; thiếu action/realtime |

# 9. Lộ trình 4 sprint đề xuất

| Sprint | Trọng tâm | Task | Kết quả demo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Nền tảng production | MOB-001, 002, 003, 004, 010 | Mở app phục hồi phiên; Home tải task thật và lọc role |
| Sprint 2 | Thu mua + BLE + QR | MOB-020, 021, 030 | Từ schedule -> cân -> confirm receipt -> nhận lotId, retry không trùng |
| Sprint 3 | Kho/xưởng/giao hàng | MOB-040, 050, 060, 070 | Dispatch, milling output, inspection và count task chạy trên API thật |
| Sprint 4 | Reverse flow và hardening | MOB-080, 081, 090, 091, 092, P2 | Return/transfer/history/FCM; regression và hardware test |

# 10. Kế hoạch bắt đầu ngay - 5 ngày đầu

| Ngày | Công việc | Đầu ra bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Chốt endpoint/DTO với backend; tạo API contract sheet; bổ sung PUT/PATCH/DELETE | ApiClient tests pass; không còn blocker method HTTP |
| Ngày 2 | Secure storage, bootstrap, refresh/logout, auth guards | Cold start và logout test pass |
| Ngày 3 | MobileTask model/repository và thay Home hard-code | Task thật hiển thị theo role; empty/error/retry |
| Ngày 4 | WeightCapture DTO, CaptureRequestId, local stability evaluator | Unit tests cho stability/idempotency payload |
| Ngày 5 | QR resolve repository và xóa demo result | QR thật mở đúng lot/SKU/location; wrong context bị chặn |

# 11. Chiến lược kiểm thử

## 11.1 Unit test

JSON mapper cho task, receipt, evidence, QR resolve, outbound, stocktake, return và transfer.

Stability evaluator với zero, jitter, timeout, overload, reconnect và sample window.

Session refresh lock, logout cleanup và role permission evaluator.

Idempotency key/CaptureRequestId được giữ nguyên khi retry cùng thao tác.

## 11.2 Widget test

Loading, empty, error, validation, success và unauthorized cho từng màn.

Double tap không gửi hai request.

Màn hình hẹp, text scale lớn và tên sản phẩm dài không overflow.

Form giữ dữ liệu sau lỗi API và focus tới field sai.

## 11.3 Integration test

Login -> Home task -> mở task -> submit -> quay Home và trạng thái được refresh.

Purchase schedule -> BLE/manual evidence -> receipt confirm.

Outbound task -> QR -> weight -> dispatch.

Stocktake task -> count -> submit discrepancy.

Token expiry giữa flow -> refresh -> request chạy đúng một lần.

## 11.4 Hardware test

Android 12/13/14: quyền nearby devices, location và Bluetooth off/on.

ESP32: scan, reconnect, notify, TARE, RESET, CALIBRATE.

Jitter <=0,10 kg trong 2 giây, zero, overload, mất kết nối khi đang cân.

Camera: QR sáng/tối, nhãn hỏng, scan lặp, QR sai context.

# 12. Checklist trước mỗi bản bàn giao

Không còn mock repository được dùng mặc định trong màn production thuộc phạm vi bản bàn giao.

Không còn dữ liệu nghiệp vụ hard-code hoặc thông báo thành công giả.

Không có token, password, refresh token hoặc full PII trong log/screenshot test.

API base URL lấy từ cấu hình môi trường; không sửa cứng theo từng máy.

`flutter analyze` sạch và toàn bộ test pass.

APK debug cài và chạy được trên emulator/thiết bị.

Các flow BLE/QR có video hoặc ảnh evidence nếu dùng cho báo cáo môn học.

README, API status và test documentation phản ánh đúng chức năng thật.

# 13. Rủi ro cần theo dõi

| Rủi ro | Tác động | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Report mâu thuẫn về BLE/màn hình | Làm sai scope hoặc làm thừa | Freeze baseline và lập decision log trước Sprint 2 |
| Backend endpoint chưa đồng nhất | Mobile phải dùng workaround sai nghiệp vụ | Chốt OpenAPI/DTO; không dùng manual inventory adjustment thay chứng từ |
| ESP32 gửi isStable không đúng | Bằng chứng cân sai | Mobile đánh giá thêm sample window và vẫn yêu cầu nhân viên xác nhận |
| Retry tạo giao dịch trùng | Sai tồn kho/công nợ | CaptureRequestId/operation key và test mất mạng |
| Worktree có nhiều thay đổi chưa commit | Khó review/rollback | Chia commit theo task, tránh gom toàn bộ feature vào một commit |
| Chỉ test widget | Lỗi chỉ xuất hiện trên Android/API thật | Bắt buộc integration + hardware gate cho release |

# 14. Tài liệu và source tham chiếu

Thư mục report nguồn: D:\SEP490-20260727T163533Z-1-001\SEP490\01. Document

SRS: SU26_StockLite_Report_3.0_SRS.docx

RTW: SU26_StockLite_Report 3.1_RTW.xlsm

FDS: SU26_StockLite_Report_4.2_FDS.docx

Screen Design: SU26_StockLite_Report 3.2_ScreenDesignSpec.docx

Project Tracking: SU26_StockLite_Report 2.1_Project_Tracking.xlsm

Flutter source: D:\DoAnFlutter\lib

Tests: D:\DoAnFlutter\test và D:\DoAnFlutter\integration_test